Cena – 20,00 zł.

Urząd Gminy w Łącznej

26-140 Łączna

Kamionki 60

tel. : 0-41 2548-960  fax  0-41 2548 977

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDOWA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W MSC. ŁĄCZNA : II ETAP REALIZACJI – STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- Lokalizacja inwestycji :  26-140 ŁĄCZNA

działka nr ewid. geod. 1003

woj.  Świętokrzyskie

II.	Opis przedmiotu zamówienia :

CEL: budowa kompleksu oświatowego na istniejących fundamentach; stan surowy zamknięty, z wyłączeniem  : łącznika, schodów zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej.

PRZEZNACZENIE :

- budynek oświatowy:

piwnica :szatnie, harcówka, archiwum, pomieszczenia gospodarcze i techniczne

parter  : 6 sal lekcyjnych, zespół żywieniowy z jadalnią, część administracyjna,

I piętro : 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pracownie internetowe, biblioteka multimedialna

DANE PODSTAWOWE OBIEKTU :

I. Budynek oświatowy

-powierzchnia  ogólna netto :		3416120   m2

-kubatura :			          18744,44  m3

- wysokość:                                              8,40 m

- ilość kondygnacji                                   2+ podpiwniczenie (istniejące)

FORMA OBIEKTU:

długość budynku 		-	67,55 m

szerokość budynku		-	19,27 m

ZAKRES RZECZOWY ZAMIERZENIA :

UWAGA :

szczegółowy zakres został określony w projekcie budowlanym wykonawczym,specyfikacji technicznej,  jak również w szczegółowym przedmiarze robót.

1

Zrealizowano stan „zerowy” budynku. Wykonano fundamenty i ściany fundamentowe łącznika oraz fundamenty i ściany fundamentowe podpiwniczenia oraz strop nad piwnicą w projektowanym budynku.

W zakres projektowanej inwestycji do wykonania wchodzi :

-  budowa  stanu surowego zamkniętego z wyłączeniem : łącznika, schodów zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej ( zewnętrznej i wewnętrznej)

III.	Termin rozpoczęcia zadania 			- sierpień 2006

Termin zakończenia zadania 	(wymagany)	- 30 listopada 2006r.

IV.	Wymagane załączniki :

- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub inny dokument stwierdzający prowadzenie firmy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia. Dokument winien wyszczególniać osobę lub osoby upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu oferenta. (np. oferent będący spółką cywilną obowiązany jest przedłożyć umowę spółki, z której winno wynikać, kto reprezentuje spółkę na zewnątrz). Dokument należy potwierdzić w organie wydającym zaświadczenie o ciągłości prowadzenia działalności.

- Zaświadczenie aktualne (30 dni do dnia składania ofert) na dzień przetargu z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi.

- Zaświadczenie aktualne (30 dni do dnia składania ofert) na dzień przetargu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

- Opis bazy technicznej w tym posiadany sprzęt, kadry, w tym uprawnienia budowlane osób które odpowiedzialne będą za wykonanie przedmiotu przetargu.

- Wykaz tożsamych prac wykonanych w ostatnich 3 latach ( 2002- 2005)

z podaniem podstawowego zakresu robót, nazwą inwestora, wartości zadania za które, firma była odpowiedzialna.

- Referencje od inwestorów jw. potwierdzające wykonanie zadań.

- Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie kosztorysów ślepych, projektu budowlanego wielobranżowego, specyfikacji technicznej, wizji lokalnej oraz kalkulacji własnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U.Nr 80 poz. 867) wg metody szczegółowej.

Cena oferty musi zawierać : wszystkie koszty wynikające z załączonego przedmiaru robót, jak również koszty : koszt wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej na czas budowy, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, ewentualne pompowanie wody, zagęszczanie gruntu, pełną obsługę geodezyjną,

Kosztorysy należy sporządzić  obiektami zgodnie z załączonymi przedmiarami będącymi załącznikami do poszczególnych projektów wykonawczych.

Do kosztorysu należy sporządzić kartę kosztów  netto i brutto :

A/ dla obiektu

B/ cena netto i brutto za 1 m2  wymiany izolacji pionowej na istniejących fundamentach

Wartość ryczałtowa zadania w ofercie musi być zgodna z kosztorysami.

Uwaga : O konieczności wymiany izolacji na istniejących fundamentach zdecyduje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem i inspektorem nadzoru . Płatność wg książki obmiaru.

- Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem planowanej budowy, projektem budowlanym.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.19, poz,177 ze zm)

- Złożenie oświadczenia w dniu otwarcia ofert (pisemnego zgodnie z załącznikiem) o nie pozostawaniu w stosunku dominacji lub zależności z innymi uczestnikami postępowania przetargowego po stronie oferentów i zamawiającego. Nie złożenie oświadczenia w dniu otwarcia ofert spowoduje odrzucenie oferty. Z tego względu obecność oferentów lub ich pełnomocników (upoważnionych pisemnie ) przy otwarciu ofert jest niezbędna.

- Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.

- Oświadczenie o osiągniętych obrotach w 2005 roku – potwierdzone dokumentem np. PIT, bilans, do oświadczenia należy dołączyć opinię banku prowadzącego rachunek bieżący oferenta z podaniem wysokości posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową.

- Oświadczenie , że oferent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 3% wartości zadania w dniu podpisania umowy i określenie formy jego wniesienia (zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych).

- Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o projekt budowlany, przedłożony przedmiar robót i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania określający planowany postęp robót

i potrzeby finansowe w danych okresach .

17. Potwierdzenie niekaralności wykonawcy – dokument z Krajowego Rejestru

Karnego.

18. Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej.

UWAGA: Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez oferenta

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

Oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

- Oferta winna zawierać :

1. Nazwa i adres firmy – pełna wraz z telefonem, faxem.

2.Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy) z podziałem na roboty

3.Cena ryczałtowa zadania  ogółem: a) bez VAT ,  b) z     VAT ,

c) cena bez VAT wymiany 1 m2  izolacji pionowej na istniejących fundamentach

d)   cena z VAT wymiany 1 m2  izolacji pionowej na istniejących fundamentach

4. Okres gwarancji.

5.  Załączniki zgodnie z pkt. IV.

6. .Dokument stwierdzający wpłatę wadium – kopia w ofercie.

7. Podpis i pieczęć osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

- Kryteria oceny ofert :

- Cena          -	                                                                  100%

UWAGA : przykładowe wyliczenie punktacji :

cena  - max ilość punktów otrzyma oferta z najniższą wiarygodną ceną

ryczałtową, pozostałe otrzymają proporcjonalnie mniej w)g wzoru matematycznego,

przykładowe wyliczenie :

najkorzystniejsza cena = 100.000,00 zł. otrzymała 100% =100 pkt.

następna oferta             = 150.000,00 zł. otrzymała x pkt.

100.000,00 x 100

X=---------------------------- = 66,66 pkt.

150.000,00

- Inne postanowienia :

1. Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania zostanie wniesione/złożone przez Oferenta u Zamawiającego .

2.Wierzyciel nie może bez zgody Dłużnika przenieść wierzytelności wynikającej z zawartej umowy na osoby trzecie.

3.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

6.Wartość ustalona podczas przetargu będzie ryczałtem nie zmiennym w trakcie trwania cyklu realizacji zadania.

7.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

50.000,00 zł.

słownie : pięćdziesiąt tysięcy zł.

w formie zgodnej z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.19, poz,177 ze zm)

Termin wniesienia wadium upływa z dniem – 2006-07-21     -  godz. 9 30.

Miejsce wniesienia wadium – kasa Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60

Konto w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie – 69852000072003002940180001

UWAGA:

WADIUM ZOSTANIE ODDANE OFERNTOM PO PDPISANIU UMOWY Z OFERENTEM WYBRANYM W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM LUB W PRZYPADKACH ZGODNYCH

Z POSTANOWIENIAMI USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.

8.Wykonawca którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.19, poz,177 ze zm)

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania dostawców. Odpowiedzi na ewentualne pytania i niejasności w stosunku do specyfikacji udzielane będą w formie pisemnej chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

9.Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej (pok. Nr 1) w terminie do dnia 2006-07- 21  godz. 9 30.

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006-07-21  – godz. 10 oo w Urzędzie Gminy  (świetlica OSP budynek Nr 2 Urzędu Gminy).

11. Zamawiający  przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 20 % wartości przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach i na warunkach określonych w w/w przepisie.

Dodatkowych wyjaśnień udziela Krzysztof  Pastuszka lub Małgorzata Obarska

w godz. 8 oo  -  15 oo.    tel.  -   041 2548-960,   fax.  -   041 2548-977

### UWAGA: oferta musi być zapieczętowana (kopertą wew. i zew.), oznakowana :

### OFERTA – BUDOWA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W MSC. ŁĄCZNA : II ETAP REALIZACJI – STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU SĄ :

- NIE WYKLUCZENIE NA PODSTAWIE ART. 22 Prawa zamówień publicznych

- WYKONANIE W OSTATNICH LATACH –2002 - 2005 MINIMUM JEDNEGO ZADANIA O PODOBNYM  CHARAKTERZE I WARTOŚCI.

- SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Załączniki :

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Kosztorysy ślepe

UWAGA

Przetarg dotyczy działów :

2.1. Roboty ziemne CPV 45100000-8

2.2 Fundamenty nowoprojektowane CPV45200000-9

2.3. Izolacja fundamentów CPV 4520000-9

2.4. Kondygnacja piwnic CPV 45262500-6, 45260000-7

2.5. Kondygnacja parteru CPV 45262500-6, 45260000-7

2.6. Kondygnacja I piętra CPV 45262500-6, 45260000-7

2.7. Klatka schodowa CPV 45260000-7

2.8. Szyb windowy 45260000-7

2. 9. Dach  CPV 45261100-5

2. 10. Studzienki podokienne CPV 45262500-6, 4526311-4

2.11. Kraty studzienek podokiennych CPV 45450000-8

- Druki oświadczeń  (zał Nr1-7)

- Umowa o roboty budowlane (zał nr 8)

opracował:  Małgorzata Obarska

Łączna 20-06-2006

Zatwierdzam :

Łączna 2006

OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1.

Pełna nazwa firmy :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres, telefon, fax .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadcza, że spełnia warunki art.  22 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.19, poz,177 ze ze zm.)

Data .............................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :

.............................................................

## OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2

Pełna nazwa firmy .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Adres, telefon, fax ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadcza, że zapoznaliśmy się z projektem budowlanym oraz terenem i stanem istniejącym przedmiotu zamówienia. Wartość ryczałtową ustalono na podstawie : projektu budowlanego, przedmiaru robót, obowiązujących katalogów normatywnych, wizji w terenie, wykazu materiałów i urządzeń, wiedzy technicznej.

Data ............................                                                     Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

............................................................

## OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3

Pełna nazwa firmy : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres, telefon, fax ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie pozostaje w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 22.03.1991 roku ,,PRAWO O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI,, (Dz.U. nr 118 poz. 754 i nr 141, poz. 945 oraz z 1998 roku nr 107 poz. 669 i nr 113, poz. 715 )z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.

Data ........................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :

..............................................................

## OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4

Pełna nazwa firmy : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres, telefon, fax ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadcza, że nie wnosi uwag do projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadcza, że okres związania naszą ofertą wynosi – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Data ...................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :

Załącznik nr 5

## OŚWIADCZENIE

Pełna nazwa firmy : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres, telefon, fax ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadcza, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o projekt budowlany, przedłożony przedmiar robót, wizję lokalną w terenie  i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną.

Data ...................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :

Załącznik nr 6

## OŚWIADCZENIE

Pełna nazwa firmy : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadcza, że wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w dniu podpisania umowy w formie, na wartość  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres, telefon, fax ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ...................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :

Załącznik Nr  7.

OŚWIADCZENIE

Pełna nazwa firmy : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. adres , telefon, fax ,

Oświadcza, że w roku 2005 (stan na dzień 31.12.2005) osiągnęliśmy obroty finansowe w wysokości ............................ zł. słownie : .......................................................................................................................................................

co potwierdzamy następującym dokumentem : (np. PIT, bilans, rachunek zysków i strat itp.).............................(kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem w załączeniu oraz opinia bankowa).

Data .......................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :

...........................................................

UMOWA NR ........................../.......................     załącznik nr 8

Zawarta w dniu .............................................. pomiędzy Urzędem Gminy Łączna reprezentowanym przez

1.  Wójta Gminy  - Marzenę Piasta

2. Skarbnika Gminy – Edytę Kaniecką

a Wykonawcą :

reprezentowanym przez :

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

z drugiej strony o następującej treści :

§1.

Stosownie do wyniku przetargu nieograniczonego odbytego w dniu .......................................................................................................................................................

Na wykonanie zadania pn. budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach)- stan surowy zamknięty,

zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres rzeczowy :.....

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie ze SIWZ i projektem budowlanym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§2.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia /niniejszej umowy/ ustalone podczas postępowania przetargowego wynosi ..........................................................zł.

Słownie : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

UWAGA : wartość z pkt, 1 zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie wymienione w pkt, 1 jest ryczałtem, który nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zadania.

§3.

Ustala się następujące terminy realizacji zadania :

- Przekazanie placu budowy -	w ciągu7 dni po podpisaniu umowy,

- Rozpoczęcie budowy           -

- Zakończenie robót              -	30 listopada 2006r

§4.

Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami.

§5.

Wykonawca zabezpieczy :

- Zakupy materiałów i urządzeń – komplet.

- Kompleksowe wykonawstwo robót.

- Obsługę geodezyjną zadania,

- Sporządzenie operatu powykonawczego w 2 egzemplarzach.

§6.

Roboty ulegające zakryciu ,,zanikające,, zostaną sprawdzone przez inspektorów nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o ich zrealizowaniu.

§7.

1.Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie  3 fakturami częściowymi do wysokości 80% wartości ryczałtowej, płatne będą w następujący sposób :

a.  faktura Nr 1 - po wykonaniu ścian i stropu parteru

b. faktura Nr 2 - po wykonaniu ścian i stropu I piętra

c. faktura Nr 3 - po wykonaniu konstrukcji dachu

2.Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru elementu robót podpisany przez nadzór inwestorski i kierownika robót.

3.Termin zapłaty faktur częściowych określa się na 30 dni liczonych od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

4.Pozostałe 20% wynagrodzenia ryczałtowego zostanie wypłacone po dokonaniu końcowego odbioru robót przez Gminę .

5.Termin zapłaty faktury ostatecznej ustala się na 90 dni liczonych od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

§8.

- W przypadku wstrzymania realizacji zadania z powodu braku środków finansowych zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu jeżeli z powodu opóźnienia świadczenia przez zamawiającego nie może realizować robót przez okres 4 miesięcy.

- W wymienionych wyżej przypadkach  Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów likwidacji placu budowy.

§9.

1 .Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, wyposażona w pełnomocnictwo do wykonywania tych czynności.

2 .Oddający i odbierający przedmiot umowy mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

3.Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem w dziennik budowy, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń.

§10.

1.Do obowiązków wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (odbioru), a w szczególności dziennika budowy,  niezbędnych świadectw kontroli jakości /atestów/, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku realizacji budowy.

2.Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, a nadzór inwestorski  potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.

O osiągnięciu gotowości odbiorowej wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

3.Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.Z czynności odbioru sporządza się protokół, ,który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

5.Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru

§11.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, albo jeżeli przedmiot umowy wydany został Zamawiającemu w stanie niepełnym (rękojmia za wady fizyczne).

2.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz

z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

3.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

A/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

B/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem :

-odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

-żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wynikłej stąd szkody.

4.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może :

A / żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

B/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

5.O wykryciu wady Zamawiający lub użytkownik obowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

6.Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający lub użytkownik zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

7.Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

8.Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy.

9.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

10.Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§12

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych niniejszą umową Zamawiającemu  przysługuje prawo dochodzenia kar w następujących przypadkach i wysokościach :

A/	za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wys. 0,19 % wynagrodzenia umownego

za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

B/	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi w 	wysokości 0,19% faktycznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne :

-za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

-za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego obowiązków umownych, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5	W przypadku niedotrzymania terminu realizacji z winy Wykonawcy lub nienależy-

tego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń z faktur Wykonawcy na poczet kar umownych

§13.

1.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zrealizowanego zadania wygasają po upływie .......................................................................................................................................................

od dnia odbioru końcowego.

2.Po odbiorze końcowym  przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania na rzecz użytkownika cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Cesja jest dokonana z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisma Zamawiającego i zgody użytkownika.

§14.

Zabezpieczenie należytego wykonania zadania w wysokości 3% wartości  niniejszej umowy tz, ........................................................ zł,   słownie: ....................................................................

.......................................................................................................................................................

zostało wniesione w .....................................................................................................................

w dniu ....................................................................... w następującej formie..............................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................§15.

1.Wierzyciel nie może bez zgody Dłużnika przenieść wierzytelności wynikającej z zawartej umowy na osoby trzecie.

2.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski,  pozostałe obciąży w całości wykonawcę robót.

3.Wartość ustalona podczas przetargu będzie ryczałtem nie zmiennym w trakcie trwania cyklu realizacji zadania.

§16.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego zamawiający ustanawia :

- .............................................................................................................................................

Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie :

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

§17.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§18.

Spory wynikłe pomiędzy stronami umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło.

§20.

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY :							               WYKONAWCA :

....................................................................

Załącznik do umowy :

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2.Projekt budowlany

4.Uprawnienia kierownika budowy.