PROJEKT

UMOWA  Nr 

zawarta dniu ……..  w Łącznej pomiędzy gminą Łączna, Kamionki 60 , 26 - 140 Łączna, zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowanym przez Wójta Gminy Łączna w osobie:

- mgr inż. Romuald Kowaliński, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:

- Alicji Miernik,
a  …………………zwanym "Wykonawcą"

którego reprezentuje :

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu …………… została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadań inwestycyjnych pn.:

-  „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej”,

-  „Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T i Nr 0590T”

według zakresu rzeczowego określonego w SIWZ zamówienia stanowiącym (zał. nr 1 do umowy), zgodnie  z kosztorysem ofertowym (zał. nr 2 do umowy), ofertą  Wykonawcy (zał. nr 3 do umowy), dokumentacją projektowo - wykonawczą (zał. nr 4 do umowy) oraz warunkami  wynikającymi z przepisów technicznych.

2. Wszelkie decyzje, dotyczące ewentualnych zmian i odstępstw od określonego zakresu   
 rzeczowego robót, należą wyłącznie do kompetencji Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, powołanego przez Zamawiającego.

3.  Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z projektami budowlano  –    wykonawczymi załączonymi do umowy,  obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.                                                          

                                                                      § 2

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj., kwotę …………….w formie ………………………….

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przebiega w następujący sposób: 
a). 70% zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy,
     zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót 
     i przyjęcie ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych;
b). Pozostałe 30% zabezpieczenia, służące do pokrycia ewentualnych roszczeń
 Zamawiającego w okresie gwarancji zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie
 okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane zabezpieczenie, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

 			                            § 3

- 1. Termin realizacji zamówienia:
  a). Termin zakończenia (odbioru) przedmiotu umowy –  30 sierpnia  2011 roku.

b). Wykonawca przystąpi do wykonania robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
            przekazania placu budowy. 
       c). Wykonawca odbierze plac budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia (odbioru) przedmiotu umowy może ulec  zmianie w następujących
          przypadkach:
     a). jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót nieobjętych zakresem niniejszej umowy,
          których nie można było przewidzieć (roboty dodatkowe), 
     b). z powodu siły wyższej. 

                             		                § 4 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawował będzie Inspektor
    Nadzoru , o wyborze którego Wykonawca zostanie powiadomiony po zawarciu umowy
    między  Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru.

2. Obowiązki, kompetencje i upoważnienia Inspektora Nadzoru w sprawach dotyczących
     realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z ustawy  -  Prawo Budowlane oraz z zawartej
     umowy przez Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru.

3. Wykonawcę podczas realizacji umowy reprezentować będzie: 
     - kierownik budowy________________________________

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia, znajdującego się na terenie
budowy poprzez zapewnienie dozoru, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ponosi on, aż do chwili zakończenia i oddania robót, odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe na przekazanym terenie i obiekcie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które      mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę równą cenie brutto umowy. Kopię polisy ubezpieczenia budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Brak w/w ubezpieczenia budowy  i robót lub nie przekazanie Zamawiającemu polisy (kopii) będzie uznane za niewykonanie warunków  umowy.

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał  teren budowy w stanie wolnym 
     od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze,
     usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

4. Wykonawca na własny koszt organizuje zaplecze socjalne i magazynowe budowy, ogrodzenie placu oraz wykonuje przyłącza tymczasowe do dostawy energii, wody  i odprowadzania ścieków na okres prowadzenia robót wraz z odpowiednimi licznikami. Wykonawca na własny koszt wykona geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą prowadzonych  robót  i przekaże ją inwestorowi po odbiorze zleconego zadania.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami i uzyska wszelkie wymagane zezwolenia, o ile zaistnieje taka potrzeba.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Roboty wykonane będą zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia zawodowe i branżowe oraz znane mu są przepisy BHP, pozwalające na wykonanie robót wyszczególnionych w § 1 oraz, że przeszkolił w tym zakresie wszystkich swoich pracowników. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania przepisów BHP.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem budowy.

§ 6

- Materiały i urządzenia, przy użyciu których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, powinny spełniać, co do jakości, wymogi wyrobów dopuszczonych do stosowania.

- Warunkiem dopuszczenia materiału do wbudowania jest przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań (materiałowych, ilościowych, jakościowych) okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, przepisami, normami, katalogami, kosztorysami, to koszt tych badań obciąża Wykonawcę, w przeciwnym przypadku  -  Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania tylko przez  Wykonawcę.

§ 8

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie oferty na kwotę ………….  zł netto + VAT =  ……….. zł brutto, (słownie  ……..).

- Płatność będzie następowała wg. zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram musi być zatwierdzony przed podpisaniem umowy.

§ 9

1.   Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
 a). bieżące, pisemne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności i koszcie wykonania robót dodatkowych w momencie ich stwierdzenia,  
 b). informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z w/w obowiązku, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót , a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

e). w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń  w toku  realizacji -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

f).  w razie konieczności prowadzenie wszelkiego typu uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych   (np. z:  PSP, Inspektorem  Nadzoru Budowlanego,  Zakładem  Energetycznym, Inspektorem Sanitarnym itp. );

g). ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru, działającym w imieniu Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
      -  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia,                            określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, 
      -  za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  w okresie gwarancji lub rękojmi  -  w wysokości 2% wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1,

b). Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne

-  za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 2 %  wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki liczony od                                                                                                             upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad

Termin wyznaczony na usunięcie wad ustala się na 7 dni roboczych od  zgłoszenia tych wad przez Wykonawcę na piśmie,

-  za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 2 %  wynagrodzenia,
         określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,  §  12  niniejszej umowy  stosuje
         się odpowiednio.

3.  Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

4.  Każda ze stron jest zwolniona od kar umownych za zwłokę, jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy wynikła z przyczyny siły wyższej: strona, powołująca się na tą okoliczność, winna udowodnić jej zaistnienie.

5.Kary umowne mogą być potrącane z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.Każda ze stron może dochodzić naprawienia szkody, przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 11

- Podstawę do wystawienia faktur  stanowi protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót i podpisany przez komisję odbiorową. Faktura wraz z protokołem odbioru musi  być dostarczone do Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty (zarówno finansowe jak i techniczne ) Wykonawca wystawia w ilości 2 sztuki  -  oryginał i kopia dla Zamawiającego.

§ 12

1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
     następujące uprawnienia:                                                                      
        a). Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad .
        b). Jeżeli wady  nie nadają się do usunięcia to:
          -  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
             z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
             może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
    o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
     uprzednio robót jako wadliwych.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
     czynności ujawniono istnienie wad , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
     odbioru, zgodnie z przeznaczeniem  -  aż do usunięcia tych wad.

5. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót pod koniec okresu udzielonej gwarancji  -
    14 dni przed upływem tego terminu oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia
     wad po upływie rękojmi.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają
     swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
     w § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości lub odpowiedniej części
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy w wyznaczonym przez
 Zamawiającego terminie,  Wykonawca nie przystąpi do protokolarnego odbioru ostatecznego wykonanych robót.

- Wykonawca zgłosi zakończenie robót, będących przedmiotem umowy Zamawiającemu, po czym Zamawiający, nie później niż w terminie 14- dniowym, przystąpi do czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

§ 13

1. Wykonawca udziela gwarancji : 
     a).  na wszystkie wykonane przez siebie roboty   budowlane  na okres ….. lat,

b). na zamontowane urządzenia na okres określony przez producenta, nie krótszy  niż 1 rok. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis zamontowanych urządzeń. 
3. Początkiem biegu okresu gwarancji jest dzień podpisania  przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót. 			
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia
     usterek w terminie dwóch dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez         
     Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie ustalony protokolarnie przez strony. 
5. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia wstępu pracownikom Wykonawcy do 
    obiektu objętego umową, celem usunięcia wad i usterek .

§ 14

- Zapłata za wykonane zgodnie z umową prace nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………
 w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego.

- Terminem zapłaty jest dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.

§ 15

Nie dopuszczalna jest, pod rygorem nieważności , zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego. 

                                                                                       §16

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
 a). wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
  umowy lub z przyczyn ekonomicznych -  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia  należnego mu  z tytułu wykonania części umowy  -  podstawę wynagrodzenia stanowi protokół odbioru robót sporządzony na dzień odstąpienia od umowy, 
 b). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
 c). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
 d). Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie prowadzi ich
      pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e). jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał  realizację zamówienia 
      i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,   w przypadku ponownego przerwania realizacji
      zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia 
       od  umowy, niezależnie od czasu trwania przerwy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
  a ). Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków zapłaty faktur, mimo dodatkowego
        wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur
        określonego w umowie.                                                                    
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz  Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
      a). w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale                                                                        Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
      stanu na dzień odstąpienia, 
 b). Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
 c). Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych    
       oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za        które Wykonawca nie odpowiada,
  d). Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 
            urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5.   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
       odpowiada obowiązany jest do : 
       a). dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,   które  zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
       b).  rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń własnych związanych z gospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
       c). przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

                                                                        § 17

     Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

                                                                          § 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

                                                                          § 19

Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§20 

Integralną część umowy stanowią: 
- zał. nr 1  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- zał. nr 2  -  kosztorys ofertowy,
- zał. nr 3  -  oferta przetargowa Wykonawcy,
- zał. nr 4  -  dokumentacją projektowo -  wykonawczą
		 
                                                                          § 21 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY  					                                WYKONAWCA